РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06. 2019г.                п. Южно-Енисейск                          № 10-п

О подготовке муниципального образования   Южно-Енисейский сельсовет  к осенне - зимнему периоду  2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения поселения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1.Утвердить мероприятия  по подготовке объектов жизнеобеспечения к осеннее- зимнему периоду 2019-2020 годов. (Приложение № 1).

# 2.Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной сферы  к осеннее - зимнему периоду 2019-2020 годов. (Приложение № 2).

# 3.Директору МУП ЖКХ «Южно-Енисейский»  (Шелягин Н.Н.) обеспечить завершение всех запланированных работ в срок до 01.09.2019 года, обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает  в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Южно-Енисейский вестник» .

Глава Южно-Енисейского

сельсовета                                                             А.А.Криворотов

Приложение № 1

к постановлению

№ 10-П от 03.06.2019г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2019-2020гг, ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК

| № | Наименование. | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость (тыс.руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собственные | бюджет | начало | окончание |

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| 1. | Промывка и хлорирование накопительного резервуара | шт. | 1 |  |  |  | июнь | июль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Частичный ремонт водовода и водоразборных колонок | м шт. | 100 3 |  |  |  | июнь | июль |

СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

| 1. | Закуп и завоз дров | куб.м. | 400 |  |  |  | август | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению

№ 10-П от 03.06.2019г.

.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 гг, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК

| Объекты, виды и перечень работ | Сумма (тыс.руб | Начало работ | Окончание работ | Показатель выполнения | Ответстве-нный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МБОУ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКАЯ СОШ

| Ревизия электрокотлов и запорной арматуры, |  | Июнь 2019г. | Июнь 2019г. | акт | Заведующий хозяйством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт электрокотлов |  | Июнь 2019г. | Июнь 2019г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Промывка системы отопления |  | Июнь 2019г. | Июнь 2019г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Замена лопнувших стекол |  |  |  |  | Заведующий хозяйством |
| Приобретение кранов |  | Июнь 2019г. | Июнь 2019г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Замена кранов |  | Июнь 2019г. | Июнь 2019г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Частичная замена электропроводки |  | Июнь 2019г. | Июнь 2019г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Проверка пожарных кранов |  | Июнь 2019г. | Июнь 2019г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  | Сентябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Акт | Заведующий хозяйством |
| Утепление здания (входных дверей, дверных проемов запасных выходов, отдушин, окон) |  | 01.09.2019г. | 15.09.2019г | Акт | Заведующий хозяйством |

СДК  ПОСЕЛКА ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК

| Промывка системы отопления здания частично |  | Июнь 2019 | Сентябрь 2019 |  | Заведующая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка внутренней и внешней стороны окон здания в количестве 10 штук |  | Июль 2019 | Сентябрь 2019 |  |  |
| Утепление оконных и дверных проемов здания | 0,00 | 01.07.2019г. | 15.09.2019г | акт | Заведующая |

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Ревизия и регламентные работы подстанции КГПУ 35/0,4 кВА, резервного дизельгенератора, воздушных линий электропередач | 0,00 | 01.07.2019г | 15.08.2019г | акт | Электро механик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завоз дизельного топлива для резервного дизель-генератора | 0,00 | 01.09.2019г | 01.10.2019г | акт | Электро механик |

ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ  ФАП

| Утепление оконных проемов | 0,00 | 01.09.2019г. | 15.09.2019г | акт | Заведующая ФАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утепление дверных проемов | 0,00 | 01.09.2019г | 15.09.2019г | акт | Заведующая ФАП |