КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА РАЗДОЛИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10. 2017г. п. Раздолинск № 205

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Раздолинск на 2018-2022 годы»**

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», с постановлением администрации поселка Раздолинск от 28.10.2013 № 57 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования поселок Раздолинск, их формировании и реализации», распоряжением администрации поселка Раздолинск от 30.10.2013 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования поселок Раздолинск»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования поселок Раздолинск на 2018-2022 годы»согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в печатном издании администрации поселка «Раздолинский вестник».

Глава поселка Раздолинск А.Н.Якимчук

Периодическое печатное издание "Раздолинский вестник"

№ 15(185) от 31.10.2017

Приложение к постановление администрации

Поселка Раздолинск от 30.10.2017 № 205

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годыМуниципального образования поселок Раздолинск(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация поселка Раздолинск |
| УчастникиПрограммы | Администрация поселка Раздолинск Управляющая компания ООО «Альянс» |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения мо п. Раздолинск |
| ЗадачиПрограммы  | Обеспечение формирования единого облика муниципального образованияобеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территорииповышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образованиявнедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства |
| Показатели Программы | [Перечень](file:///C%3A%5CUsers%5CBuh_1%5CDownloads%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%201%20%281%29.doc#Par410) целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе) |
| Срокреализации Программы | 2018-2022 годы1 этап: 2018-2019 годы2 этап: 2020-2021 годы3 этап 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы — 1129,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет648,272— тыс. руб,краевой бюджет397,328 — тыс. руб,местный бюджет 11,295— тыс. руб.Иные источники 72,654 — тыс. руб, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |

**2. Приоритеты**

 **политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий городских округов (поселений)**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территории мо п. Раздолинск. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства.По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5.Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает главам муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8.Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства**

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность 2333 человек в том числе по возрасту:

623 чел (24,2 %)от 55 лет и старше;

546 чел (21,7%)от 40 до 54 лет;

347 чел (13,9 %)от 30 до 39 лет;

187 чел (7,5 %)от 25 до 29 лет;

179 чел. (7,1 %)от 20 до 24 лет;

285 чел (11,4 %)от 10 до 19лет;

172 чел. ( 6,9 % )от 5до 9лет;

163 чел (6,5 %) от 1 до 4 лет.

3.1.2.Стратегия социально –экономического развития: утверждена решением Раздолинского поселкового Совета депутатов № 174 а от 12.07.2017 года «Утверждение Программы социально-экономического развития муниципального образования поселок Раздолинск на 2008 – 2020 год»

3.1.3. Генеральный план: утвержден решением Раздолинского поселкового Совета депутатов № 95 от 20.06.2012 года «Об утверждении генерального плана муниципального образования поселок Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края.

3.1.4. Правила землепользования: утверждены решением Раздолинского поселкового Совета депутатов № 110 от 24.01.2013 года «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Раздолинск».

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены решением Раздолинского поселкового Совета депутатов № 47 от 16.08.2017 года «Об утверждении правил благоустройства».

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** |
| 1. Количество многоквартирных домов
 | ед. | 13 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 | ед. | 13 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
 | ед. | - |
| кв.м. |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень)
 | ед. | - |
| кв.м. | - |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед | - |
| кв.м | - |
| % | - |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов
 | ед | 13 |
| кв.м | 9503,84 |
| % | 8 |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения****(общественные территории)** |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,

из них: | ед | 3 |
| кв.м | 30102 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м | 1/6395 |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| Иные (каток, стадион) | ед/кв.м | 2/23707 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед | 1 |
| кв.м | 6395 |
| % | 21,2 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м | 1/6395 |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед | 2 |
| кв.м | 23707 |
| % | 73,8 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные | ед/кв.м | 2/23707 |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
 | кв.м |  |
| 1. Иные показатели:

озеленение;освещение;твердое покрытие дороги т.д. |  |  |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Ежегодно проводится двухмесячник по благоустройству территорий, до начала проведения двухмесячника, администрацией поселка Раздолинск разрабатываются и утверждаются планы мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселка Раздолинск. При планировании работ по благоустройству учитываются предложения и пожелания граждан.

 Для более эффективной реализации плана работ по благоустройству, территории поселков разбиты на участки, которые закреплены за организациями и учреждениями, находящимися в поселках. Это позволяет более качественно поддерживать санитарное состояние на закрепленных территориях и осуществлять контроль. В учреждениях и организациях проводятся «санитарные пятницы» по уборке территорий общего пользования. Комиссия по контролю за ходом двухмесячника проводит проверки санитарного состояния придомовых территорий, территорий организаций и учреждений. В отношении нарушителей правил благоустройства составляются протоколы об административных правонарушениях.

Ежегодно в летний период организовывается трудовой отрядов несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята принимают участие в благоустройстве территории.

Для развития инициативы и творческих способностей граждан администрацией поселка проводит праздник «День улиц» в рамках которого проводятся конкурсы по благоустройству «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса», «Лучший двор», «Лучший цветник/клумба», «Лучший балкон/лоджия».

За 2014-2016 годы выполнены работы по установке детских площадок на, проведена работа по реконструкции мемориала памяти павшим воинам на общую сумму 3548тыс.рублей.

Реализация данной Программы позволит обеспечить комплексный подход в решении вопросов благоустройства территории мо поселка Раздолинск и создать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан путем планомерного благоустройства общественных и дворовых территорий поселка.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования поселок Раздолинск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования поселок Раздолинск.

Срок реализации Программы 2018-2022 годы.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

**6. Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Раздолинского поселкового Совета депутатов № 47 от 16.08.2017 года «Об утверждении правил благоустройства» по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены решением Раздолинского поселкового Совета депутатов № 47 от 16.08.2017 года «Об утверждении правил благоустройства»на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены по адресу ул. Горняцкая, 615.08.2017г.

В публичных слушаниях приняли участие 21 чел., что составляет 0,8 % от общего количества жителей в муниципальном образовании.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.1. планируется обеспечить формирование единого облика муниципального образования поселок Раздолинск, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной комиссии.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 1,1 ч.1 «Нарушение тишины и покоя» ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден решением Раздолинского поселкового Совета депутатов № 10 от 01.10.2015 года «Об утверждении состава административной комиссии поселка Раздолинск».

Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 года показал следующее..

За 2014 год на рассмотрение административной комиссии поступило 8 протоколов, в том числе:

по совершению действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 8 протоколов, по которым 7 человек привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов 2,7 тыс.руб.

за 2015 год на рассмотрение административной комиссии поступило 8 протоколов, в том числе:

по совершению действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 9 протоколов, по которым 9 человек привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов 4,0 тыс.руб

за 2016 год на рассмотрение административной комиссии поступило 13 протоколов, в том числе:

по совершению действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 13 протоколов, по которым 13 человек привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов 3,5тыс.руб

В соответствии с Программой по мероприятию 1.2. планируется активизация деятельности административной комиссии согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.3. планируется обновление архитектурного облика общественных территорий муниципального образования поселок Раздолинск, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятия 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

В целях надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования поселок Раздолинск ежегодно организовывать уборку мусора, освещения и озеленения общественных территорий.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.5. планируется повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования поселок Раздолинск, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы: Состав общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды муниципального образования поселок Раздолинск

1. Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории муниципального образования поселок Раздолинск( постановление администрации поселка Раздолинск № 147 а от 03.08.2017 «Об утверждении порядка формирования комиссии по развитию городской среды»).
2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу постановление администрации поселка Раздолинск № 148 а от03.08.2017 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы»;
3. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (постановление администрации поселка Раздолинск № 150 а от 03.08.2017 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы территории, подлежащей благоустройству».
4. Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципального образования поселок Раздолинск(распоряжение администрации поселка Раздолинск от 08.08.2017 № 54).

Утверждены графики проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования поселок Раздолинск и график проведения инвентаризации общественных территорий, расположенных в границе населенного пункта муниципального образования поселок Раздолинск.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 года № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края»

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением администрации поселка Раздолинск № 148 а от 03.08.2017 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы»;

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Администрацией поселка Раздолинск инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды муниципального образования поселок Раздолинск.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок Раздолинск соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.1. планируется повысить уровень и качества благоустройства территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Раздолинск и выполнение мероприятий 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 4 к Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 года № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края»

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановление администрации поселка Раздолинск № 150 а от 03.08.2017 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы территории, подлежащей благоустройству».

В соответствии с Программой по мероприятию 2.2. планируется повысить уровень и качества благоустройства общественных пространств и выполнение мероприятий 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению №8 к настоящей Программе.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.3. планируется повысить уровень и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выполнение мероприятий 2.3.1., 2.3.2., согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В целях благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения планируется повысить уровень и качество благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.4. планируется повысить уровень и качества индивидуальных жилых домов и земельных участков, создать (восстановить, реконструировать) объекты централизованной системы холодного водоснабжения, системы водоотведения в муниципальном образовании поселок Раздолинск (данное мероприятие реализуется в рамках концессионного соглашения (планируемое по плану в марте 2018 года) с ресурсоснабжающей организацией и муниципальной программой утвержденной постановлением администрации поселка Раздолинск «Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посёлка Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края» на 2014-2016актуальная редакция (с учетом изменений) и выполнение мероприятий 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. согласно приложению №1 к настоящей Программе.

 **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.**

Мероприятие 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.

В целях реализации данного мероприятия необходимо ежеквартально проводить опрос граждан о выборе территории общего пользования, для выявления реальных потребностей различных групп населения.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.1. планируется выявить реальные потребности различных групп населения согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.2.Организщация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

В целях формирования концепции благоустройства территорий общего пользования, на основании общественного мнения планируется проведение заседания комиссии на основании проведенного обсуждения и оформление протокола.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.2. планируется сформировать концепцию благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.3. привлечение жителей: к посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и т.д.

В целях реализации мероприятия запланировано проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно привлечение не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.3. планируется повысить заинтересованность граждан в благоустройстве территории муниципального образования поселок Раздолинск, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.4. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

В целях реализации данного мероприятия будут ежегодно формироваться и направляться заявки на участие в конкурсах, не 1 менее 1-ой заявки от населенного.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.4. планируется привлечь дополнительные финансовые средства для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

**7. Ресурсное обеспечение программы**

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задачи в пределах лимитов бюджета муниципального образования поселок Раздолинск, предусмотренных в Решении Раздолинского поселкового Совета депутатов от 16.10.2017 № 50 «О внесении изменений в решение Раздолинского поселкового Совета депутатов «О бюджете муниципального образования поселок Раздолинск на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»» направлены на выполнение следующих мероприятий и задач.

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

Включает в себя выполнение работ по минимальному перечню:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

 3) установку скамеек;

 4) установку урн для мусора.

Выполнение работ по дополнительному перечню:

1. оборудование детских и (или) спортивных площадок приведено в приложение №2 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования поселок Раздолинск общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды на территории муниципального образования поселок Раздолинск.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

на официальном сайте Мотыгинского района в сети «Интернет;

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация поселка Раздолинск.

8.4.Участники Программы являются администрация поселка Раздолинск, которая предоставляет ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

8.5.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава поселка Раздолинск.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

 Муниципального образования поселок Раздолинск

на 2018-2022 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на территории муниципального образования поселок Раздолинск**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.должность) | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** |
| 1.1.Применение правил благоустройства, утвержденных решением Раздолинского поселкового Совета депутатов от 16.08.2017 № 47 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования поселок Раздолинск» по результатам публичных слушаний  | **А.Н.Якимчук –** **Глава поселка Раздолинск** | 2018 | 2018 | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | Определение и закрепление лиц ответственных за содержание объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:1 этап – 20%;2- этап – 30%;3- этап - 50% |
| 1.2. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства  | **Позднякова Н.А. - секретарь административной комиссии мо п. Раздолинск,** **Глава поселка Раздолинск А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии  | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства1 этап – 20%;2 этап - 30%;3 этап - 50% |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | **Глава поселка Раздолинск А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 | Обновление архитектурного облика общественных территорий муниципального образования поселок Раздолинск | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | **Глава поселка Раздолинск А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности собственников земельных участков в благоустройстве территории муниципального образования поселок Раздолинск | Комплексных проектов:1 этап – 1 проект;2- этап – 2 проекта;3- этап - 3 проекта. |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | **Глава поселка Раздолинск А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования поселок Раздолинск |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.**  |  | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Раздолинск | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | **Служба по управлению многоквартирными домами Управляющая компания ООО «Альянс»** | 2018 | 2022 | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% по форме согласно приложению № 6 к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | **Служба по управлению многоквартирными домами Управляющая компания ООО «Альянс» Специалист администрации поселка Раздолиснк по вопросам ЖКХ – Хохлова Ж.А.** | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территориймуниципального образования поселок Раздолинск | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | **Служба по управлению многоквартирными домами Управляющая компания ООО «Альянс»** **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 |  Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий муниципального образования поселок Раздолинск | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями«Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства  | **Васечкова Е.А. – Инспектор по земельному учету** | 2018 | 2022 | Постановка земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам1 этап – 5 %;2- этап - 20%3- этап - 30%Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| **2.2.Благоустройство общественных территорий** | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложении № 3 к Программе  |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению№ 7 к Программе1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Благоустройство общественной территории | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2020 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| а) Общественный стадион, расположенный по ул. Спортивная в , площадь земельного участка 20358,00 кв.м., кадастровый номер 24:26:0901006:133.Планируемые работы:1. строительство ограждения на металлических столбах L= 580 пм.
2. Устройство беговой дорожки - 510.м.;
3. Футбольное поле.;
4. Баскетбольное поле
5. Волейбольная площадка
6. Устройство наружного освещения – 23 опоры;
7. Установка трибун для зрителей
 | **Муниципальное казенное учреждение «Служба капитального строительства»****А.В.Козлов** | 2020 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий муниципального образования поселок Раздолинск | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| б)Общепоселковый каток»,расположенный по ул. Комсомольская, площадь земельного участка 3349,0кв.м., кадастровый номер **24:26:0901007:379.**Планируемые работы:1. Отсыпка и планировка территории –1260 .м.кв.
2. Асфальтирование площадки под каток 1260,0 кв. м
3. Ограждение 260 п.м.
4. Устройство наружного освещения территории - 8 опор.
5. Установка скамеек для отдыха 4шт.;
6. Установка урн для мусора -4шт.;
7. Установка трибун для зрителей
8. Обустройство теплого помещения для переобувания
 |  | 2018 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий муниципального образования поселок Раздолинск | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук****Специалист администрации поселка Раздолиснк по вопросам ЖКХ – Хохлова Ж.А.** | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателейпо форме согласно приложению№ 8 к Программе  |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 4. |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2020 | Привлечение юридических лицам и индивидуальных предпринимателей к благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[1]](#footnote-2)** | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 4. |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук****Васечкова Е.А. – Инспектор по земельному учету** | 2018 | до 01.04.2018 | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе  |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2020 | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству указанных объектов не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в правилах благоустройства | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| * + 1. Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения, системы водоотведения на территории муниципального образования поселок Раздолиснк
 | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества жизни населения района  | Увеличение объектов центральной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах района. |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования поселок Раздолинск** |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук****Служба по управлению многоквартирными домами Управляющая компания ООО** | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | ежеквартально |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2020 | Формирование концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения | Решение общественной комиссии на основании проведенного обсуждения (протокол) |
| 3.3. Привлечение жителей:- к посадке зеленых насаждение;- уборке несанкционированных свалок и т.д. | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук****Васечкова Е.А. – Инспектор по земельному учету** | 2018 | 2020 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории муниципального образования поселок Раздолинск | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодноПривлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | **Глава поселка Раздолинск – А.Н.Якимчук** | 2018 | 2020 | Привлечение дополнительных финансовых средств для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки от мо п. Раздолинск |

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

муниципального образования поселок Раздолинск

на 2018-2022 годы

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

муниципального образования поселок Раздолинск

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CBuh_1%5CDownloads%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%201%20%282%29.doc#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **пгт Раздолинск** |
| 1 | Ул. Лермонтова, д.45  | 532,8 | № 1 от 04.10.2017г | 04.10.2017 | 258 372,80 | 204 114,51 | 54 258,29 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 2 | ул. Первомайская, д. 39 | 3475,0 | № 1 от 04.10.2017 г. | 04.10.2017 | 871 176,91 | 841 485,49 | 29 691,22 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 3 | Ул. Лермонтова, д.30 | 531,4 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 4 | Ул. Лермонтова, д.32 | 534,0 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 5 | Ул. Лермонтова, д.34 | 526,4 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 6 | Ул. Лермонтова, д.36 | 555,2 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 7 | Ул. Лермонтова, д.41 | 544,1 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 8 | Ул. Лермонтова, д.47 | 541,1 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 9 | Ул. Горняцкая, д.20 | 3677,3 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 10 | ул. Первомайская, д. 35 | 347,6 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 11 | ул. Первомайская, д. 35 а | 3500,3 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 12 | ул. Первомайская, д. 35 б | 3502,5 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Управляющая компания «ООО Альянс» |
| 13 | ул. Первомайская, д. 37 | 6160,0 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Непосредственное управление |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

муниципального образования

поселок Раздолинск на 2018-2022 годы

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Планируемые виды работ по минимальному перечню | Сумма локально сметного расчета, в руб. | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, руб. | Код бюджетной классификации |
| Наименование работ | Количество | Краевой бюджет, руб. | Местный бюджетбюджет, руб. (1%) | Средства заинтересованных лиц по минимальному перечню (2%), руб. |
| Всего средства всех собственников жилых помещений, руб. | в том числе: |
| Средства собственников жилых помещений, руб.  | Средства районного бюджета за муниципальные жилые помещения, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **По минимальному перечню** |
|  | **ИТОГО:** |  | **4/4** | **48 972,11** | **47 502,95** | **489,72** | **979,44** | **685,61** | **293,83** |  |
| 1 | ул. Первомайская, д. 39 | скамья, урна, шт. | 4/4 | 48 972,11 | 47 502,95 | 489,72 | 979,44 | 685,61 | 293,83 |  |
| **Дворовые проезды** |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **14,00** | **722 204,59** | **714 982,54** | **7222,05** | **0** | **0** | **0** |  |
| 1 | ул. Первомайская д. 39 (проезд) | Дорожные плиты | 14,00 | 722 204,59 | 714 982,54 | 7222,05 | 0 | 0 | 0 |  |
| **По дополнительному перечню**  |
|  | **ИТОГО:** |  | **5** | **358 372,80** | **283 114,51** | **3 583,73** | **71 674,56** | **52 755,92** | **18 918,64** |  |
| 1 | ул. Лермонтова, д.45 | Мафы, шт, в том числе:песочница, качеля-двухпролетная, игровой комплекс, песочница с навесом, детская горка | 5 | 258 372,80 | 204 144,51 | 2 583,73 | 51 674,56 | 38 755,92 | 12 918,64 |  |
| 2 | ул. Первомайская, д. 39 | Ограждение территории около подъезда | 38 | 100 000,00 | 79 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды» муниципального образования

поселок Раздолинск на 2018-2022 годы

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования(муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Мо. П. Раздолинск | Поселок городского типа | Пгт. Раздолинск | Ул. Комсомольская | Поселковый каток | Общественная территория | **24:26:0901007:379** | 3349 | нет | да | нет | нет | нет |
| 2… | Мо. П. Раздолинск | Поселок городского типа | Пгт. Раздолинск | Ул. Линейная | стадион | Общественная территория | 24:26:0901006:133 | 20358 | нет | нет | нет | нет | нет |

Глава поселка Раздолинск\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Якимчук

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды» муниципального образования

поселок Раздолинск на 2018-2022 годы

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБЦ | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись фамилия, имя, отчество

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды» муниципального образовании

поселок Раздолинск на 2018-2022 годы

**Отчет**

 **об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.мкв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды» муниципального образования

поселок Раздолинск на 2018-2022 годы

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории
по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды» муниципального образования

поселок Раздолинск на 2018-2022 годы

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории  |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории\*  |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части(требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды» муниципального образования

поселок Раздолинск на 2018-2022 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Северо-Енисейского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования(муниципального района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | п. Раздолинск ул. Первомайская, 37аООО «Кварта» № 2 | п. Раздолинск ул. Первомайская, 37а | магазин | Частная собственность | 24:26:0901011:1 | 115 кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 2 | п. Раздолинск ул. Горняцкая, 1 аООО «Кварта» № 1 | п. Раздолинск ул. Горняцкая, 1 а | магазин | Частная собственность | 24:26:0901007:16 | 341 кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 3 | «Одежда», п. Раздолинск ул. Первомайская, 43б | п. Раздолинск ул. Первомайская, 43б | магазин | Частная собственность | 24:26:0901018:4 | 469 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 4 | п. Раздолинск ул. Горняцкая, 1 | п. Раздолинск ул. Горняцкая, 1 | магазин | Частная собственность | 24:26:0901007:1 | 110 кв.м. | нет | нет | нет | нет | да |  |
| 5 | «Алладин», п. Раздолинск ул. Первомайская, 50 | п. Раздолинск ул. Первомайская, 50 | магазин | Частная собственность | 24:26:0901010:14 | 269 кв.м. | нет | нет | нет | нет | да |  |
| 6 | «Металлург», п. Раздолинск ул.  Комсомольская, 7 | п. Раздолинск ул.  Комсомольская, 7 | магазин | - | - | - | да | да | нет | нет | да | - |
| 7 | «Кварц», п. Раздолинск ул. Первомайская, 65а | п. Раздолинск ул. Первомайская, 65а | магазин | Частная собственность | 24:26:0901007:92 | 126 кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 8 | «Сад», п. Раздолинск, ул. Первомайская, 73а | п. Раздолинск, ул. Первомайская, 73а | магазин | Частная собственность | 24:26:0901007:6 | 253 кв.м. | да | да | нет | нет | да |  |
| 9 | «Овощи и фрукты», п. Раздолинск ул. Горняцкая, 12 | п. Раздолинск ул. Горняцкая, 12 | магазин | Частная собственность | 24:26:0901007:3 | 163 кв.м. | нет |  нет | нет | нет | нет |  |
| 10 | «Сайвер», п. Раздолинск ул. Линейная, 7а | п. Раздолинск ул. Линейная, 7а | магазин | Частная собственность | 24:26:0901014:222 | 492 кв.м. | да |  нет |  нет |  нет | да |  |
| 11 | «Островок», п. Раздолинск ул. Горняцкая, 2 | п. Раздолинск ул. Горняцкая, 2 | магазин | Частная собственность | 24:26:0901007:47 | 230 кв.м. | нет |  нет |  нет | нет | да |  |
| 12 | "Пробка"п. Раздолинск ул. Первомайская 70а | п. Раздолинск ул. Первомайская 70а | магазин | Аренда | 24:26:0901008:94 | 860 кв.м. | да |  нет | нет | нет | нет |  |
| 13 | "Улыбка" п. Раздолинск, ул. Первомайская, 37б | п.Раздолинск, ул. Первомайская, 37б | магазин | Частная собственность | 24:26:0901011:2 | 49 кв.м. | нет |  нет | нет | нет | да |  |
| 14 | Промтовары п. Раздолинск, ул. Горняцкая, 10 | Раздолинск, ул. Горняцкая, 10 | магазин | Частная собственность | 24:26:0901007:4 | 316 кв.м. | нет |  нет | нет | нет | да |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды» муниципального образования

поселок Раздолинск на 2018-2022 годы

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |
| --- |
| Общие сведения о территории благоустройства |
| Наименование муниципального образования(муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | Количественные характеристики |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | количество квартир, шт. |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | номер заключения межведомственной комиссии | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы отопления | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы горячего водоснабжения | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |

|  |
| --- |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |
| --- |
| Сведения о дворовой территории |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначениезданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |
| --- |
| Характеристики благоустройства |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

*\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава поселка Раздолинск\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

поселок Раздолинск

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 201\_ год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)  | кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Глава поселка Раздолинск \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Якимчук\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

1. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-2)