РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04. 2018г.                п. Южно-Енисейск                          № 25-п

О подготовке муниципального образования   Южно-Енисейский сельсовет  к осенне - зимнему периоду  2018-2019годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения поселения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1.Утвердить мероприятия  по подготовке объектов жизнеобеспечения к осеннее- зимнему периоду 2018-2019 годов. (Приложение № 1).

# 2.Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной сферы  к осеннее - зимнему периоду 2018-2019 годов. (Приложение № 2).

# 3.Руководителю предприятия коммунального комплекса (Шелягин Н.Н.) обеспечить завершение всех запланированных работ в срок до 01.09.2018 года, обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает  в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Южно-Енисейский вестник» .

Глава Южно-Енисейского

сельсовета                                                             А.А.Криворотов

Приложение № 1

к постановлению

№ 25-П от 26.04.2018г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2018-2019гг, ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК

| № | Наименование. | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость (тыс.руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собственные | бюджет | начало | окончание |

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| 1. | Промывка и хлорирование накопительного резервуара | шт. | 1 |  |  |  | июнь | июль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Частичный ремонт водовода и водоразборных колонок | м шт. | 100 3 |  |  |  | июнь | июль |

СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

| 1. | Закуп и завоз дров | куб.м. | 400 |  |  |  | август | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению

№ 25-П от 26.04.2018г.

.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 гг, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК

| Объекты, виды и перечень работ | Сумма (тыс.руб | Начало работ | Окончание работ | Показатель выполнения | Ответстве-нный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МОУ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКАЯ СОШ

| Ревизия , регламентные и ремонтные работы системы теплоснабжения и электрокотельных школы |  | 01.07.2018г. | 15.08.2018г. | акт | Директор школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ДОМ КУЛЬТУРЫ  ПОСЕЛКА ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК

| Утепление здания | 3,0 | 01.07.2018г. | 15.08.2018г | акт | Заведующая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частичный ремонт системы отопления | 15,0 | 01.07.2018г | 15.08.2018г | акт | Заведующая |

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Ревизия и регламентные работы подстанции КГПУ 35/0,4 кВА, резервного дизельгенератора ,воздушных линий электропередач | 150,0 | 01.07.2018г | 15.08.2018г | акт | Электро механик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завоз дизельного топлива для резервного дизель-генератора | 300,0 | 01.09.2018г | 01.10.2018г | акт | Электро механик |